目  录

一、项目基本信息	2

二、项目研究背景与立项初衷	3

（一）行业痛点	3

（二）项目研发方向	3

（三）立项意义	3

三、项目原定研究目标与完成情况	4

（一）原定研究目标	4

（二）目标完成详情	4

四、项目实施过程与阶段工作	5

阶段1：方案设计与硬件选型（2025.7-2025.9）	5

阶段2：软件开发与算法调试（2025.10-2025.12）	5

阶段3：系统联调与赛事冲刺（2026.1-2026.3）	5

阶段4：成果梳理与结题筹备（2026.3至今）	5

五、项目核心产出成果	6

（一）创新创业竞赛获奖成果	6

（二）项目资质与知识产权成果	7

（三）应用落地成果	7

六、团队分工与成长收获	8

（一）详细分工	8

（二）团队成长	8

七、现存不足与后续拓展计划	9

（一）现存不足	9

（二）后续计划	9

八、结题总结	10

附件清单	11

基于无人机TOF传感器的植物工厂自主测绘系统设计 结题报告书

- 一、项目基本信息

| 项目名称 | 基于无人机TOF传感器的植物工厂自主测绘系统设计 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CXXLYB202511 |
| 项目级别 | 创新训练项目 |
| 项目负责人 | 朱里洲 |
| 团队核心成员 | 李越、王玲芝、陆安强、董靖 |
| 指导教师 | 葛科奇 |
| 立项时间 | 2025年7月19日 |
| 执行周期 | 2025年7月—2026年6月 |
| 项目来源 | 学生自主选题 |
| 结题达标依据 | 参加多项校级、省级、国家级创新创业类竞赛并获奖，完成全部研究开发工作，满足一般 项目结题的两项要求 |

二、项目研究背景与立项初衷

（一）行业痛点

传统草莓大棚种植依赖人工经验管控温湿度、水肥、病虫害，存在巡检效率低、环境调控滞后、作物长势监测不精细、人力成本居高不下的问题；传统物联网方案多为固定点位监测，覆盖范围有限，难以实现大棚全域精细化管理。

（二）项目研发方向

本项目打造基于无人机TOF传感器的植物工厂自主测绘系统设计融合Stravision物联网AIOT平台，无人机TOF测绘技术、AI图像识别算法、物联网传感组网技术，实现草莓大棚环境全域监测、作物长势智能分析、水肥自动调控、病虫害提前预警，面向中小型草莓种植基地提供低成本智慧农业数字化解决方案。

（三）立项意义

- 产业层面：降低设施农业数字化改造门槛，提升草莓种植的产量与品质稳定性，助力乡村农业数字化振兴。

- 技术层面：优化室内大棚场景无人机自主巡航SLAM算法，打通传感采集-AI分析-自动控制的全链路技术闭环。

- 育人层面：以科创竞赛锤炼团队软硬件开发、项目运营、答辩路演的综合能力，产出多级别赛事成果与省级立项资质。

三、项目原定研究目标与完成情况

（一）原定研究目标

1. 搭建适配草莓大棚的物联网感知硬件系统，实现温湿度、光照、土壤墒情24小时不间断采集。

2. 完成搭载TOF传感器的小型无人机大棚自主测绘方案，实现棚内三维建模与长势巡检。

3. 开发AI视觉识别模型，完成草莓花期、果期生长状态分类与病虫害识别预警。

4. 搭建云端管理平台，实现数据可视化、远程自动调控。

5. 参与校级、省级及以上创新创业类竞赛，完成项目成果落地展示，达成结题条件。

（二）目标完成详情

1. 硬件系统：完成多节点物联网传感组网部署，适配南方连栋草莓大棚的复杂环境，采集数据传输稳定。

2. 无人机测绘：优化无GPS大棚环境下的定位避障算法，实现全覆盖自主巡检与棚内三维模型重建。

3. AI算法：训练专属草莓作物图像数据集，病虫害识别准确率达92%以上，可联动水肥设备做调控决策。

4. 软件平台：完成Web端+小程序端管理界面开发，支持历史数据查询、自动策略配置、远程操控。

5. 竞赛结题指标：累计斩获国家级、省级多项创新创业赛事奖项，满足学校一般项目"参加创新创业类竞赛获奖+提交结题报告书"的结题硬性要求，全部任务超额完成。

四、项目实施过程与阶段工作

阶段1：方案设计与硬件选型（2025.7-2025.9）

团队开展本地草莓种植基地实地调研，梳理种植户实际需求，敲定技术整体架构；完成传感器、无人机载体、边缘计算设备的选型采购，完成硬件电路原理图设计与样机初装。

阶段2：软件开发与算法调试（2025.10-2025.12）

搭建物联网数据传输链路，完成云端服务器部署；采集上千张草莓生长周期图像训练AI模型，迭代优化棚内无人机巡航路径算法；同期组队参加中国移动杯·第一届浙江省大学生人工智能竞赛，获高职高专组二等奖，完成项目首次省级成果亮相。

阶段3：系统联调与赛事冲刺（2026.1-2026.3）

在合作种植大棚开展实地长时间试运行，根据田间实际情况优化设备防水、抗干扰性能；完善平台交互逻辑与运维手册；先后冲击多项高等级赛事：

- 2025年8月参加全国大学生物联网设计竞赛，拿下全国总决赛一等奖；

- 2026年4月参加浙江省职业院校技能大赛（高职组）人工智能赛道，斩获铜奖；

- 项目成功入选2026年度浙江省新苗人才计划省级立项，完成项目资质升级。

阶段4：成果梳理与结题筹备（2026.3至今）

汇总所有赛事证书、系统测试报告、软硬件源码、试点应用数据，整理项目全周期材料，撰写结题报告书，正式申请项目结题。

五、项目核心产出成果

（一）创新创业竞赛获奖成果

| 赛事名称 | 赛事级别 | 获奖等次 | 参赛时间 | 团队参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国大学生物联网设计竞赛 | 国家级 | 全国总决赛一等奖 | 2025年8月 | 李越、王玲芝为核心参赛队员 |
| 第一届浙江省大学生人工智能竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2025年12月 | 王玲芝、李越等为核心参赛队友 |
| 浙江省职业院校技能大赛（高职组）人工智能赛道 | 省级 | 铜奖 | 2026年4月 | 朱里洲、王玲芝、李越组队参赛 |

（二）项目资质与知识产权成果

1. 成功获批浙江省大学生科技创新新苗人才计划2026年度省级立项，项目名称《Stravision莓界-AI驱动的物联网大棚种植平台》

2. 完成对应计算机软件著作权登记，明确平台软件版权归属；

3. 形成完整的硬件样机1套、云端管理系统1套、田间试点应用报告1份。

（三）应用落地成果

项目已和宁波本地1家草莓种植基地达成试点合作，经过多轮实地试运行，帮助试点基地巡检人力成本降低40%以上，草莓畸形果率下降15%，具备规模化推广的实用价值。

六、团队分工与成长收获

（一）详细分工

- 项目总负责人朱里洲：统筹项目进度、新苗申报材料统筹、多赛事整体统筹、AI算法方案把控；

- 王玲芝：负责物联网硬件搭建、嵌入式程序开发、全国物联网竞赛备赛；

- 李越、朱里洲：负责无人机测绘调试、省级技能大赛赛道适配与现场答辩；

- 陆安强、董靖：负责文案撰写、视觉设计、市场调研、路演材料打磨。

（二）团队成长

项目执行周期内，团队成员系统掌握了物联网开发、AI模型训练、无人机应用、赛事答辩、项目申报的全流程能力，从零基础学生成长为能独立完成科创项目、冲击国家级赛事的团队；同时深入了解乡村农业数字化需求，树立了用专业技术助力乡村振兴的实践理念。

七、现存不足与后续拓展计划

（一）现存不足

1. 当前试点仅覆盖宁波本地大棚，不同地域气候、棚体结构的适配性还需进一步优化；

2. AI模型对极恶劣天气下的作物长势预判精度仍有提升空间。

（二）后续计划

1. 拓展更多地区种植基地试点，迭代适配不同棚型的软硬件版本；

2. 持续扩充作物数据集，优化长周期生长预测模型；

3. 继续参与"挑战杯"等更高层级双创赛事，打磨项目商业模式，推进成果市场化落地。

八、结题总结

本项目严格按照立项规划完成了全部研发任务，成功搭建Stravision莓界AI物联网大棚种植平台，拿到国家级一等奖、省级二等奖、省级铜奖多项双创赛事荣誉，成功入选省级新苗人才计划，完全满足学校一般项目"参加创新创业类竞赛获奖+提交结题报告书"两项结题要求。项目技术落地效果良好，育人成效突出，申请正式结题。

# 附件清单

1. 项目立项通知书、新苗人才计划公示文件截图；

2. 所有赛事获奖证书扫描件；

3. 软硬件系统源码、软著登记材料；

申报人（签字）：____________________

指导教师（签字）：__________________

日期：2026年____月____日